**迭 代 一**

**项目计划执行文档**

团队：三杯巧克力

时间：2015年3月9日

计划执行检查表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人员** | **Day1** | **Day2** | **Day3-4** | **Day5-6** | **Day7-8** | **Day9-15** | **Day16** |
| 顾恒清 |  | 《迭代一计划文档》初稿、定稿、评审 | 《需求规格说明书》初稿、定稿、评审 | 测试用例初稿、定稿、评审 | 《设计文档》初稿、定稿、评审 |  | 《迭代二计划文档》初稿、定稿、评审 |
| 孟腾飞 |
| 李煜超 |
| 杨怡承 |

项目迭代一计划文档的实际执行状况基本与计划文档一致，不过由于对数据的不熟悉，Day9-15系统开发的时间比预计的要长。